附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年“两房”建设（业务用房及专业技术用房建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民检察院 |  |  |  |  | 实施单位 | 哈密铁路运输检察院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 667.65 |  | 667.65 | 667.64 | 10 | 99.99% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 667.65 |  | 667.65 | 667.64 | — | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 办案用房和专业技术用房建设总面积为6916平方米，地下一层地上六层的框架结构办公大楼。计划总投资2300万元，用于改善办公、办案环境，达到规范化、标准化信息系统建设，能够具备安全办案工作区，科技强检得到落实，来信来访接待中心可按国家规范分区独立建设，办案安全得到可靠保障。 |  |  |  |  |  | 完成办案用房和专业技术用房建设总面积为6916平方米，地下一层地上六层的办公大楼。有效改善办公、办案环境，达到规范化、标准化信息系统建设，能够具备安全办案工作区，科技强检得到落实，来信来访接待中心可按国家规范分区独立建设，办案安全得到可靠保障。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设办公楼1栋 |  | 建设办公楼1栋 |  | 建设总面积6919㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到8级防震要求 |  | 达到8级防震要求 |  | 达到8级防震要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设时间 |  | 准时竣工 |  | 准时竣工 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度建设成本 |  | 总预算控制在4550万元 |  | 年度预算控制在668万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加案件量 |  | ≥15件 |  | 107件 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障检察业务正常开展 |  | 正常开展 |  | 正常开展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升司法公信力，营造良好的廉洁勤政氛围 |  | 有所提升 |  | 提升明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |